Fredag 12 jan:

Oscar, Daniel och Casper började med att få igång en Jira/kanban-tavla. Tittade igenom mockup:en för att få lite idéer på vilken html/css-struktur vi skulle ha på hemsidan. Tänkte ut lite “user stories” och delade ut uppgifter.

Lördag 13 jan:

Daniel och Oscar undersökte Jira mer.

Söndag 14 jan:

Daniel lade upp en repo i Github för projektet.

Måndag 15 jan:

Oscar, Casper och Daniel blev klara med “user stories”, estimeringen kring dem och matade in dem i Jira, som nu heter “Insurance Website Projekt”. Alla var med och byggde upp grunden för html/css-strukturen och implementerade typsnitten i Visual Studio Code.

Casper blev klar med “tillbaka till toppen”- knappen.

Tisdag 16 jan:

Casper jobbade med footern. Oscar jobbade med headern.

Daniel satte grundstrukturen för main och samordnade i projektet.

Daniel hämtade idéer från gruppen och började därefter med korten för ‘ung, medel och gammal’.

Onsdag 17 jan:

Daniel fortsatte jobba med korten (sätta storlekar och ställa upp i flex inne i grid).

Oscar och Casper började sätta upp grid och flex för header och footer (desktop-versionen), och Daniel hjälpte till med syntaxen för html och css för detta.

Torsdag 18 jan:

Hade redovisning och sen arbetade Daniel och Casper med desktop-versionen av main-delen. Oscar var tillbaka på kvällen efter ett privat ärende (begravning) och blev uppdaterad av Daniel om planerna för morgondagen.

Fredag 19 jan:

Bytte gemensamt så alla fonter konsekvent refererar till SASS-variabler med tre fallback-fonter. Oscar lade till och justerade vita ytterkanterna för hemsidan i desktop-läge. Gick gemensamt igenom och justerade dokumentation i Jira för inlämning.